**План волонтерских работ ФГБУ «Национальный парк
«Смоленское Поозерье» на 2022 год.**

**Основные виды работ:**

Благоустройство и ландшафтная очистка экологических троп, текущий деревянных конструкций.

Окашивание территории

Благоустройство территории и инфраструктуры этнодеревни «Старград», ландшафтная уборка, в т.ч. очистка от кустарниковой растительности дороги к этнодеревне, очистка береговой линии

Демонтаж и установка (в помощь сотрудникам национального парка) сруба колодца на св. источнике Серафима Саровского (дер. Боровики)

Покрытие декоративной пропиткой деревянных конструкций на тропе «К древнему городу «Вержавск»

Покрытие декоративной пропиткой сруба установленной купели на источнике Серафима Саровского

Уборка береговой линии озера Сапшо

Ландшафтная площадная уборка

Благоустройство территории около зубрового вольера (разбор деревянных конструкций, окашивание и т.д.)

Уборка от мусора оборудованных источников на территории парка.

Благоустройство памятников и обелисков.

Лесопосадки

Поддержание в порядке береговой зоны оз. Чистик

Уборка придорожной полосы от древесно-кустарниковой растительности

Борьба с борщевиком

***Работы в Аптекарском саду:***

-весенняя подготовка почвы к посадке, обрезка сухих порослей;

-прополка питомника, полив, подготовка почвы к посевному сезону;

-прополка «Тропы босых», замена субстрата;

- прополка и полив аптекарского огорода, клумб и участка со злаковыми культурами;

-всесезонная прополка входной тропинки из пеньков;

-прополка аллей с соснами горной и крымской, околоствольных кругов яблоневого сада, дубовых аллей;

-сбор и подготовка сырья для фитосборов,

- сбор фиточаёв;

-обрезка кустарников,

- ремонт макетов окраины Смоленска, уход за макетом Свято-Троицкого женского монастыря.

***Работы на территории Экологического центра «Бакланово»***

- уборка береговой линии оз. Баклановское на территории Экоцентра;

- ландшафтная уборка берёзовой рощи и территории Экоцентра;

- благоустройство клумб (перекопка, посадка цветов и т.д.).

- обрезка кустарниковой растительности;

- косметический ремонт помещения котельной в Экоцентре (побелка, окраска и т.д.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Место проведения** | **Сроки проведения** | **Необходимое количество человек** | **Необходимое оборудование** |
| **1.** | Благоустройство и ландшафтная очистка экологических троп, текущий ремонт деревянных конструкций. | Экотропы, туристические стоянки | апрель - октябрь | 10-20 | Грабли, лопаты, бензопилы, топоры, перчатки доски, гвозди, перчатки, мешки |
| **2.** | Уборка от мусора береговой линии озёр оз. Сапшо, оз. Чистик, оз. Баклановское, оз. Рытое | оз. Сапшо, оз. Чистик, оз. Баклановское, оз. Рытое | апрель - октябрь | 10-20 | Перчатки, мешки для мусора |
| **3.** | Расчистка береговой линии от водной растительности | Оз. Баклановское, оз. Сапшо, оз. Чистик | Июнь - август | 4-5 |  |
| **4.** | Окашивание территории | Территория национального парка | Июнь - сентябрь | 4-5 | Перчатки, защитная одежда |
| **5.** | Благоустройство территории и инфраструктуры этнодеревни «Старград», ландшафтная уборка, в т.ч. очистка от кустарниковой растительности дороги к этнодеревне, очистка береговой линии | Этнодеревня «Старград», Бакланово | Май – сентябрь | 10-15 | Пилы, топоры, лопаты, перчатки, доски, гвозди, мешки для мусора |
| **6.** | Демонтаж и установка (в помощь сотрудникам национального парка) сруба колодца на св. источнике Серафима Саровского (дер. Боровики), чистка колодца | Д. Боровики | Май - сентябрь | 10-20 | Перчатки, топоры, пилы |
| **7.** | Покрытие декоративной пропиткой сруба установленной купели на источнике Серафима Саровского | Д. Боровики | Май - июль | 2-3 | Перчатки, кисти, пропитка |
| **8.** | Покрытие декоративной пропиткой деревянных конструкций на тропе «К древнему городу «Вержавск» | В районе дер. Корево | Май – июль | 5-10 | Перчатки, кисти, пропитка |
| **9.** | Благоустройство территории около зубрового вольера (разбор деревянных конструкций, окашивание и т.д.) | В районе дер. Корево | Июнь - август | 5-10 | Пилы, топоры, лопаты, перчатки, доски, гвозди |
| **10.** | Благоустройство памятников и обелисков, ландшафтная расчистка вокруг. | Территория парка | Апрель-май | 5-15 | Краска, кисти, перчатки, мешки для мусора |
| **11.** | Ландшафтная площадная уборка | Территория парка | Май - октябрь | 10-20 | Мешки для мусора, перчатки |
| **12.** | Борьба с борщевиком Сосновского | Территория парка | Май - июль | 10-15 | Лопаты, топоры, перчатки,  |
| **13.** | Ландшафтная уборка территории ЭЦ «Бакланово» | ЭЦ «Бакланово» | Апрель - сентябрь | 10-20 | Перчатки, грабли, мешки для мусора. |
| **14.** | Благоустройство клумб (перекопка, прополка, посадка цветов, полив и т.д.) | ЭЦ «Бакланово» | Апрель - сентябрь | 5-10 | Перчатки, лопаты, грабли |
| **15.** | Косметический ремонт котельной в ЭЦ «Бакланово» | ЭЦ «Бакланово» | Июнь - сентябрь | 5-7 | Перчатки, кисти, краска, мешки для мусора |
| **16.** | Прополка питомника | Аптекарский сад, д. Боровики | Май - сентябрь | 10-15 | Перчатки, грабли |
| **17.** | Высаживание растений в Аптекарский огород | Аптекарский сад, д. Боровики | Май-июнь | 10-15 | Перчатки, лопаты, грабли |
| **18.** | Уход за растениями на территории сада | Аптекарский сад, д. Боровики | Апрель – октябрь | 10-15 | Перчатки, лопаты, грабли |
| **19.** | Сбор и подготовка сырья для фиточаев | Аптекарский сад, д. Боровики | Июнь – август | 10-15 | Перчатки, инвентарь, мешки, секаторы |
| **20.** | Посадка лесных культур | Куров-Борское лесничество, Петровское лесничество | Май - октябрь | 10-20 | Лопаты, меч Колесова, перчатки, вёдра |
| **21.** | Уборка придорожной полосы от древесно-кустарниковой растительности | Территория парка | Апрель – сентябрь | 10-15 | Пилы, топоры, перчатки |